ПЛАН

мероприятий по подготовке организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2022/2023

учебного года

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожарная безопасность |
| 1 | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения | завхоз | до 01.08.2022 |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | по договору | до 01.08.2022 |  |  |
| Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия |
| 3 | Ремонт системы отопления | по договору | до 01.08.2022 |  |  |
| 4 | Организация горячего питания | директор | до 1.09.2022 |  |  |
| 5 | Оборудование медицинских кабинетов | завхоз | до 1.09.2022 |  |  |
| 6 | Прохождение медицинского осмотра персоналом | по договору | 03.08.2022 |  |  |
| 7 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям | завхоз | до 01.08.2022 |  |  |
| 8 | Укомплектование рабочих мест средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и инструментом | завхоз | до 01.08.2022 |  |  |
| Антитеррористическая безопасность |
| 9 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | по договору | до 01.08.2022 |  |  |
| 10 | Техническое обслуживание тревожной сигнализации | по договору | до 01.08.2022 |  |  |
| 11 | Организация охраны | директор | до 1.09.2022 |  |  |
| 12 | Размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и умения действовать на случай возникновения чрезвычайных ситуаций | заместитель директора по ВР | до 01.08.2022 |  |  |
| Ремонтные работы |
| 13 | Проведение текущего ремонта | завхоз | до 01.08.2022 |  |  |
| Выполнение других мероприятий |
| 14 | Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарную организацию, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.) | директор | до 01.08.2022 |  |  |
| 15 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного движения | учитель ОБЖ | в течение уч.года |  |  |
| 16 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность | учитель ОБЖ | в течение уч.года |  |  |
| 17 | Установка кнопки вызова для инвалидов и маломобильных групп населения | завхоз | до 01.08.2022 |  |  |

# Text boxes

Приложение №1

к приказу от 07.06.2022    № 178-осн

« О подготовке к новому учебному году 2022/2023»